HANES MES

요구사항 추적표

(Traceability Matrix)

프로젝트명: HANES MES (Manufacturing Execution System)

작성일: 2026-03-18

버전: 1.0

# 개정이력

| 날짜 | 버전 | 작성자 | 변경내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-18 | 1.0 | 시스템 자동생성 | 초기 작성 - 코드 분석 기반 자동 추출 + As-Is/To-Be 매핑 |

# 목차

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 HANES MES 시스템의 요구사항부터 설계, 구현, 테스트에 이르는 전 과정의 추적성(Traceability)을 확보하기 위한 추적표이다. As-Is 현행 프로세스에서 도출된 Gap을 기반으로 To-Be 요구사항을 정의하고, 각 요구사항이 기능설계, DB설계, 화면설계, 프로그램에 어떻게 매핑되는지 추적한다.

## 1.2 범위

HANES MES 전체 모듈 (기준정보, 자재관리, 생산관리, 품질관리, 설비관리, 출하관리, 보세관리, 소모품관리, 외주관리, 인터페이스, 시스템관리, PDA)을 대상으로 하며, 총 36개 요구사항의 추적 관계를 정의한다.

## 1.3 추적 체계

As-Is(현행) → Gap 분석 → 요구사항(REQ) → To-Be(목표) → 기능설계(FD) → DB설계(테이블) → 화면설계(SC) → 인터페이스(IF) → 프로그램(PG)

# 2. ID 체계

| 산출물 | ID 패턴 | 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| As-Is 프로세스 | AS-{모듈}-{순번} | AS-MAT-01 | 현행 업무 프로세스 |
| To-Be 프로세스 | TB-{모듈}-{순번} | TB-MAT-01 | 목표 프로세스 |
| 요구사항 | REQ-{모듈}-{순번} | REQ-MAT-001 | 기능 요구사항 |
| 기능설계 | FD-{모듈}-{순번} | FD-MAT-001 | 기능설계서 항목 |
| 화면설계 | SC-{모듈}-{순번} | SC-MAT-001 | 화면설계서 항목 |
| 인터페이스 | IF-{대상}-{순번} | IF-ERP-001 | 외부 연동 |
| 프로그램 | PG-{모듈}-{순번} | PG-MAT-001 | 프로그램목록 항목 |
| 테이블 | 실제 테이블명 | MAT_ARRIVALS | DB 테이블명 |

# 3. As-Is ↔ To-Be 매핑표

총 25개 프로세스 매핑 (As-Is 20개 + 신규 5개)

| No | As-Is ID | As-Is 프로세스명 | 문제점/Gap | To-Be ID | To-Be 프로세스명 | 요구사항ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS-MST-01 | Excel 품목대장 관리 | 수작업 등록, 변경이력 미관리, 중복 우려 | TB-MST-01 | 품목마스터 시스템 관리 (CRUD + 이력) | REQ-MST-001 |
| 2 | AS-MST-02 | Excel BOM 관리 | 버전관리 어려움, 공정라우팅 연결 불가 | TB-MST-02 | BOM/라우팅 시스템 관리 | REQ-MST-002 |
| 3 | AS-MST-03 | 수기 설비대장 | 설비 상태 실시간 파악 불가 | TB-MST-03 | 설비마스터 + 실시간 상태관리 | REQ-MST-003 |
| 4 | AS-MAT-01 | 수기 입고대장 기록 | 수작업, 오류 빈번, 실시간 추적 불가 | TB-MAT-01 | 바코드 스캔 입하/입고 등록 | REQ-MAT-001 |
| 5 | AS-MAT-02 | IQC 결과 수기 기록 | 검사 누락, 이력 관리 어려움 | TB-MAT-02 | 시스템 IQC 등록 + 자동 판정 | REQ-MAT-002 |
| 6 | AS-MAT-03 | Excel 재고 관리 | 실시간 재고 불일치, 수불 추적 불가 | TB-MAT-03 | 실시간 재고 자동계산 + LOT추적 | REQ-MAT-003 |
| 7 | AS-MAT-04 | 수기 출고전표 | 선입선출 미준수, 출고 누락 | TB-MAT-04 | 바코드 스캔 출고 + FIFO 자동적용 | REQ-MAT-004 |
| 8 | AS-PRD-01 | 수기 작업지시서 | 배포 지연, 변경 추적 불가 | TB-PRD-01 | 시스템 작업지시 + ERP 연동 | REQ-PRD-001 |
| 9 | AS-PRD-02 | 수기 생산일보 | 실시간 실적 파악 불가, 집계 오류 | TB-PRD-02 | 실시간 실적 등록 + 자동 집계 | REQ-PRD-002 |
| 10 | AS-PRD-03 | 수기 생산계획 | 계획 대비 실적 비교 어려움 | TB-PRD-03 | 월간생산계획 + 진행률 모니터링 | REQ-PRD-003 |
| 11 | AS-QC-01 | 수기 불량기록 | 불량 유형별 통계 불가, 추적 어려움 | TB-QC-01 | 불량 등록 + 유형별 통계 + 추적 | REQ-QC-001 |
| 12 | AS-QC-02 | 수기 검사성적서 | 시리얼별 검사이력 미관리 | TB-QC-02 | 외관/통전검사 + 시리얼 추적 | REQ-QC-002 |
| 13 | AS-QC-03 | 수기 출하검사 기록 | 출하 전 검사 누락 위험 | TB-QC-03 | OQC 의뢰/실행 + 자동판정 | REQ-QC-003 |
| 14 | - | (신규) | - | TB-QC-04 | CAPA/변경점/클레임 체계적 관리 | REQ-QC-004 |
| 15 | - | (신규) | - | TB-QC-05 | SPC/관리계획서/PPAP/FAI/내부심사 | REQ-QC-005 |
| 16 | AS-EQ-01 | 수기 점검일지 | 점검 누락, 이력 추적 불가 | TB-EQ-01 | 일상/정기점검 + 캘린더 관리 | REQ-EQ-001 |
| 17 | AS-EQ-02 | 수기 보전일보 | 예방보전 계획 수립 어려움 | TB-EQ-02 | PM 계획/실행/이력 체계화 | REQ-EQ-002 |
| 18 | AS-SHP-01 | 수기 출하전표 | 포장/팔레트 추적 불가, 오출하 위험 | TB-SHP-01 | 박스/팔레트 바코드 관리 + 출하확정 | REQ-SHP-001 |
| 19 | - | (신규) | - | TB-SHP-02 | 고객발주 관리 + 출하지시 | REQ-SHP-002 |
| 20 | AS-CUS-01 | 수기 보세대장 | 수입/사용신고 관리 어려움 | TB-CUS-01 | 보세 수입/사용신고 시스템 관리 | REQ-CUS-001 |
| 21 | AS-CON-01 | 수기 소모품 대장 | 수명/교체시기 관리 불가 | TB-CON-01 | 소모품 입출고/수명/재고 관리 | REQ-CON-001 |
| 22 | AS-OUT-01 | 수기 외주 발주서 | 외주 진행현황 파악 어려움 | TB-OUT-01 | 외주 발주/출고/입고 시스템 관리 | REQ-OUT-001 |
| 23 | AS-IF-01 | 수동 ERP 데이터 입력 | 이중입력, 동기화 지연 | TB-IF-01 | ERP 자동 연동 (작업지시/BOM/품목/실적) | REQ-IF-001 |
| 24 | - | (신규) | - | TB-SYS-01 | RBAC 역할 기반 접근제어 + 활동로그 | REQ-SYS-001 |
| 25 | - | (신규) | - | TB-SYS-02 | PDA 모바일 앱 (입고/출고/실사/출하/점검) | REQ-SYS-002 |

# 4. 요구사항 추적 매트릭스

총 36개 요구사항에 대한 전체 산출물 매핑 현황

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | As-Is | Gap | To-Be | 기능ID | 관련 테이블 | 화면ID | I/F ID | 프로그램ID | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-MST-001 | 품목마스터 관리 | AS-MST-01 | Excel→시스템 | TB-MST-01 | FD-MST-001 | ITEM_MASTERS | SC-MST-001 | IF-ERP-003 | PG-MST-001 | 완료 |
| 2 | REQ-MST-002 | BOM/라우팅 관리 | AS-MST-02 | Excel→시스템 | TB-MST-02 | FD-MST-002, FD-MST-003 | BOM_MASTERS, PROCESS_MAPS, ROUTING_GROUPS | SC-MST-002, SC-MST-007 | IF-ERP-002 | PG-MST-002, PG-MST-007 | 완료 |
| 3 | REQ-MST-003 | 설비/금형/계측기 마스터 | AS-MST-03 | 수기→시스템 | TB-MST-03 | FD-MST-004, FD-MST-005 | EQUIP_MASTERS, MOLD_MASTERS, GAUGE_MASTERS | SC-MST-004, SC-EQ-001, SC-GAU-001 | - | PG-MST-004, PG-EQ-001, PG-MST-018 | 완료 |
| 4 | REQ-MST-004 | 거래처/작업자/창고 관리 | AS-MST-01 | Excel→시스템 | TB-MST-01 | FD-MST-006~008 | PARTNER_MASTERS, WORKER_MASTERS, WAREHOUSES, WAREHOUSE_LOCATIONS | SC-MST-003,008,010 | - | PG-MST-003,008,010 | 완료 |
| 5 | REQ-MST-005 | 공통코드/라벨/문서 관리 | - | 신규 | TB-MST-01 | FD-MST-009~011 | COM_CODES, LABEL_TEMPLATES, DOCUMENT_MASTERS | SC-MST-011,016,017 | - | PG-MST-011,016,017 | 완료 |
| 6 | REQ-MAT-001 | 입하/입고 관리 | AS-MAT-01 | 수기→바코드 | TB-MAT-01 | FD-MAT-001~003 | MAT_ARRIVALS, MAT_RECEIVINGS, MAT_STOCKS, STOCK_TRANSACTIONS | SC-MAT-001~004 | IF-ERP-001 | PG-MAT-001~004, PG-PDA-003 | 완료 |
| 7 | REQ-MAT-002 | 수입검사(IQC) | AS-MAT-02 | 수기→시스템 | TB-MAT-02 | FD-MAT-004 | IQC_ITEM_MASTERS, IQC_GROUPS, IQC_ITEM_POOL, MAT_STOCKS | SC-QC-001~002 | - | PG-QC-001~002, PG-MST-013 | 완료 |
| 8 | REQ-MAT-003 | 재고관리/LOT추적 | AS-MAT-03 | Excel→실시간 | TB-MAT-03 | FD-MAT-005~008 | MAT_STOCKS, STOCK_TRANSACTIONS, INV_ADJ_LOGS | SC-INV-001~006 | - | PG-INV-001~006, PG-MAT-007~013 | 완료 |
| 9 | REQ-MAT-004 | 출고/출고요청 관리 | AS-MAT-04 | 수기→FIFO | TB-MAT-04 | FD-MAT-009~010 | MAT_ISSUES, MAT_ISSUE_REQUESTS, MAT_ISSUE_REQUEST_ITEMS | SC-MAT-005~006 | - | PG-MAT-005~006, PG-PDA-004 | 완료 |
| 10 | REQ-MAT-005 | PO관리/발주현황 | - | 신규 | TB-MAT-05 | FD-MAT-011 | PURCHASE_ORDERS, PURCHASE_ORDER_ITEMS | SC-PUR-001~002 | - | PG-PUR-001~002 | 완료 |
| 11 | REQ-PRD-001 | 작업지시 관리 | AS-PRD-01 | 수기→시스템 | TB-PRD-01 | FD-PRD-001 | JOB_ORDERS, PROD_PLANS | SC-PRD-001~002 | IF-ERP-001 | PG-PRD-001~002 | 완료 |
| 12 | REQ-PRD-002 | 생산실적 등록/조회 | AS-PRD-02 | 수기→실시간 | TB-PRD-02 | FD-PRD-002~005 | PROD_RESULTS, FG_LABELS, PRODUCT_STOCKS | SC-PRD-003~009 | IF-ERP-004 | PG-PRD-003~010 | 완료 |
| 13 | REQ-PRD-003 | 월간생산계획 | AS-PRD-03 | 수기→시스템 | TB-PRD-03 | FD-PRD-006 | PROD_PLANS | SC-PRD-001 | - | PG-PRD-001 | 완료 |
| 14 | REQ-PRD-004 | 재작업/수리 관리 | - | 신규 | TB-PRD-04 | FD-PRD-007~008 | REWORK_ORDERS, REWORK_PROCESSES, REWORK_RESULTS, REWORK_INSPECTS | SC-PRD-011~013 | - | PG-PRD-011~013 | 완료 |
| 15 | REQ-QC-001 | 불량등록/통계 | AS-QC-01 | 수기→시스템 | TB-QC-01 | FD-QC-001 | DEFECT_LOGS | SC-QC-003 | - | PG-QC-003 | 완료 |
| 16 | REQ-QC-002 | 외관/통전검사 | AS-QC-02 | 수기→시스템 | TB-QC-02 | FD-QC-002~003 | INSPECT_RESULTS, SAMPLE_INSPECT_RESULTS | SC-QC-005~006, SC-INSP-001~003 | - | PG-QC-005~006, PG-INSP-001~003 | 완료 |
| 17 | REQ-QC-003 | 출하검사(OQC) | AS-QC-03 | 수기→시스템 | TB-QC-03 | FD-QC-004 | OQC_REQUESTS, OQC_REQUEST_BOXES | SC-QC-007~008 | - | PG-QC-007~008 | 완료 |
| 18 | REQ-QC-004 | CAPA/변경점/클레임 | - | 신규 | TB-QC-04 | FD-QC-005~007 | CAPA_REQUESTS, CAPA_ACTIONS, CHANGE_ORDERS, CUSTOMER_COMPLAINTS | SC-QC-010~012 | - | PG-QC-010~012 | 완료 |
| 19 | REQ-QC-005 | SPC/CP/PPAP/FAI/심사 | - | 신규 | TB-QC-05 | FD-QC-008~012 | SPC_CHARTS, SPC_DATA, CONTROL_PLANS, CONTROL_PLAN_ITEMS, PPAP_SUBMISSIONS, FAI_REQUESTS, FAI_ITEMS, AUDIT_PLANS, AUDIT_FINDINGS | SC-QC-013~017 | - | PG-QC-013~017 | 완료 |
| 20 | REQ-QC-006 | 추적성 조회 | - | 신규 | TB-QC-06 | FD-QC-013 | 전 테이블 연계 | SC-QC-009 | - | PG-QC-009 | 완료 |
| 21 | REQ-QC-007 | 교육훈련 관리 | - | 신규 | TB-QC-07 | FD-QC-014 | TRAINING_PLANS, TRAINING_RESULTS | SC-QC-018 | - | PG-QC-018 | 완료 |
| 22 | REQ-EQ-001 | 일상/정기점검 | AS-EQ-01 | 수기→시스템 | TB-EQ-01 | FD-EQ-001~003 | EQUIP_INSPECT_LOGS, EQUIP_MASTERS | SC-EQ-002~006 | - | PG-EQ-002~006, PG-PDA-009 | 완료 |
| 23 | REQ-EQ-002 | 예방보전(PM) | AS-EQ-02 | 수기→체계화 | TB-EQ-02 | FD-EQ-004~005 | PM_PLANS, PM_PLAN_ITEMS, PM_WORK_ORDERS, PM_WO_RESULTS | SC-EQ-007~009 | - | PG-EQ-007~009 | 완료 |
| 24 | REQ-EQ-003 | 계측기 교정관리 | - | 신규 | TB-EQ-03 | FD-EQ-006 | GAUGE_MASTERS, CALIBRATION_LOGS | SC-GAU-001~002 | - | PG-GAU-001~002 | 완료 |
| 25 | REQ-SHP-001 | 포장/팔레트/출하 관리 | AS-SHP-01 | 수기→바코드 | TB-SHP-01 | FD-SHP-001~004 | BOX_MASTERS, PALLET_MASTERS, SHIPMENT_LOGS, FG_LABELS | SC-SHP-001~006 | - | PG-SHP-001~007, PG-PDA-008 | 완료 |
| 26 | REQ-SHP-002 | 고객발주/출하지시 | - | 신규 | TB-SHP-02 | FD-SHP-005~006 | CUSTOMER_ORDERS, CUSTOMER_ORDER_ITEMS, SHIPMENT_ORDERS, SHIPMENT_ORDER_ITEMS | SC-SHP-005,008~009 | - | PG-SHP-005,008~009 | 완료 |
| 27 | REQ-SHP-003 | 출하반품 관리 | - | 신규 | TB-SHP-03 | FD-SHP-007 | SHIPMENT_RETURNS, SHIPMENT_RETURN_ITEMS | SC-SHP-007 | - | PG-SHP-007 | 완료 |
| 28 | REQ-PINV-001 | 제품입출고/재고/실사 | - | 신규 | TB-PINV-01 | FD-PINV-001~004 | PRODUCT_STOCKS, PRODUCT_TRANSACTIONS | SC-PINV-001~004, SC-PMGT-001~004 | - | PG-PINV-001~004, PG-PMGT-001~004, PG-PDA-007 | 완료 |
| 29 | REQ-CUS-001 | 보세 수입/사용신고 | AS-CUS-01 | 수기→시스템 | TB-CUS-01 | FD-CUS-001~003 | CUSTOMS_ENTRIES, CUSTOMS_LOTS, CUSTOMS_USAGE_REPORTS | SC-CUS-001~003 | - | PG-CUS-001~003 | 완료 |
| 30 | REQ-CON-001 | 소모품 입출고/수명/재고 | AS-CON-01 | 수기→시스템 | TB-CON-01 | FD-CON-001~004 | CONSUMABLE_MASTERS, CONSUMABLE_STOCKS | SC-CON-001~006 | - | PG-CON-001~006 | 완료 |
| 31 | REQ-OUT-001 | 외주 발주/출고/입고 | AS-OUT-01 | 수기→시스템 | TB-OUT-01 | FD-OUT-001~003 | VENDOR_MASTERS, SUBCON_ORDERS, SUBCON_DELIVERIES, SUBCON_RECEIVES | SC-OUT-001~003 | - | PG-OUT-001~003 | 완료 |
| 32 | REQ-IF-001 | ERP 연동 | AS-IF-01 | 수동→자동 | TB-IF-01 | FD-IF-001~004 | INTER_LOGS | SC-IF-001~003 | IF-ERP-001~004 | PG-IF-001~007 | 완료 |
| 33 | REQ-SYS-001 | RBAC/사용자/역할/로그 | - | 신규 | TB-SYS-01 | FD-SYS-001~005 | USERS, USER_AUTHS, ROLES, ROLE_MENU_PERMISSIONS, PDA_ROLE | SC-SYS-001~008 | - | PG-SYS-001~008, PG-COM-001,005 | 완료 |
| 34 | REQ-SYS-002 | PDA 모바일 앱 | - | 신규 | TB-SYS-02 | FD-SYS-006 | (PC Web과 동일 API 공유) | SC-PDA-001~010 | - | PG-PDA-001~010 | 완료 |
| 35 | REQ-BAT-001 | 스케줄러/배치 실행 | - | 신규 | TB-BAT-01 | FD-BAT-001~005 | SYS_CONFIGS | SC-SYS-008 | - | PG-BAT-001~005, PG-SYS-008 | 완료 |
| 36 | REQ-COM-001 | 채번/라벨인쇄/자동출고 | - | 신규 | TB-COM-01 | FD-COM-001~004 | NUM_RULE_MASTERS, SEQ_RULES, LABEL_TEMPLATES | - | - | PG-COM-001~006 | 완료 |

# 5. 추적 검증 결과

## 5.1 커버리지 통계

| 항목 | 전체 | 매핑됨 | 미매핑 | 커버리지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 → 기능 | 36 | 36 | 0 | 100% |
| 요구사항 → 화면 | 36 | 35 | 1 | 97% |
| 요구사항 → 테이블 | 36 | 36 | 0 | 100% |
| 요구사항 → 인터페이스 | 36 | 6 | 30 | 17% |
| 요구사항 → 프로그램 | 36 | 36 | 0 | 100% |

## 5.2 미매핑 항목 사유

| No | 항목 | 미매핑 대상 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-COM-001 | 화면 없음 | 공통 서비스 (채번/라벨인쇄/자동출고) - 화면 없이 API로 동작 |
| 2 | REQ-QC-006 (추적성) | 테이블 특정 불가 | 전 모듈 테이블 연계 조회 - 특정 테이블 지정 불가 |
| 3 | 인터페이스 미연결 항목 | I/F ID 없음 | ERP 연동 불필요한 내부 관리 기능 (설비점검, 소모품 등) |