HARNESS MES

Manufacturing Execution System

교육 명세서

| 프로젝트명 | HARNESS MES |
| --- | --- |
| 산출물명 | 교육 명세서 |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-03-18 |
| 작성자 | HANES MES팀 |

# 개정이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-18 | HANES MES팀 | 최초 작성 |

# 목차

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 HARNESS MES 시스템 도입에 따른 사용자 교육 계획을 수립하고, 교육 대상, 과정, 내용, 일정, 평가 방법을 정의한다.

## 1.2 범위

전체 9개 교육 과정, 총 29시간

## 1.3 교육 목표

| 목표 | 설명 |
| --- | --- |
| 업무 숙련도 확보 | 각 역할별 MES 시스템 조작 능력 확보 |
| 프로세스 이해 | 입하→IQC→입고→생산→출하 전체 흐름 이해 |
| 품질 관리 역량 | IQC, SPC, CAPA 등 품질 관리 시스템 활용 능력 |
| 자립 운영 | 교육 후 매뉴얼 없이 일상 업무 수행 가능 |

# 2. 교육 대상

| 대상 유형 | 설명 | 예상 인원 | 수준 | 필수 과정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시스템 관리자 | 전체 시스템 설정/관리, 사용자/권한 관리 | 2명 | 고급 | TR-000, TR-001, TR-008 |
| 생산 관리자 | 작업지시, 생산계획, 실적 관리 | 3명 | 중급 | TR-000, TR-001, TR-003 |
| 자재 관리자 | 입하, 입고, 출고, 재고 관리 | 3명 | 중급 | TR-000, TR-002 |
| 품질 관리자 | IQC, 검사, SPC, CAPA | 3명 | 고급 | TR-000, TR-002, TR-004 |
| 설비 관리자 | 설비 등록, 점검, 예방보전 | 2명 | 중급 | TR-000, TR-005 |
| 현장 작업자 | 실적입력, 설비점검 (PC/PDA) | 20명 | 초급 | TR-000, TR-003, TR-007 |
| 출하 담당자 | 포장, 출하 | 3명 | 초급 | TR-000, TR-006 |

# 3. 교육 과정 목록

| No | 과정ID | 과정명 | 대상 | 유형 | 시간 | 수준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TR-000 | 시스템 기본 교육 | 전체 사용자 | 집합교육 | 2시간 | 초급 |
| 2 | TR-001 | 기준정보 관리 교육 | 시스템관리자, 생산관리자 | 집합교육(실습) | 4시간 | 중급 |
| 3 | TR-002 | 자재관리 교육 | 자재관리자 | 집합교육(실습) | 4시간 | 중급 |
| 4 | TR-003 | 생산관리 교육 | 생산관리자, 현장작업자 | 집합교육(실습) | 4시간 | 중급 |
| 5 | TR-004 | 품질관리 교육 | 품질관리자 | 집합교육(실습) | 4시간 | 고급 |
| 6 | TR-005 | 설비관리 교육 | 설비관리자, 현장작업자 | 집합교육(실습) | 3시간 | 중급 |
| 7 | TR-006 | 출하관리 교육 | 출하담당자 | 집합교육(실습) | 3시간 | 초급 |
| 8 | TR-007 | PDA 현장 교육 | 현장작업자 (PDA) | 현장교육(실습) | 2시간 | 초급 |
| 9 | TR-008 | 시스템관리 교육 | 시스템관리자 | 집합교육 | 3시간 | 고급 |

# 4. 교육 과정 상세

## 4.1 시스템 기본 교육 (TR-000)

| 과정 ID | TR-000 |
| --- | --- |
| 과정명 | 시스템 기본 교육 |
| 교육 대상 | 전체 사용자 |
| 교육 유형 | 집합교육 |
| 교육 시간 | 2시간 |
| 교육 수준 | 초급 |
| 선수 과정 | - |
| 관련 메뉴 | 로그인, 대시보드, 메뉴 구조 |

| 단원 | 주제 | 시간 | 내용 | 실습 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 접속 및 로그인 | 30분 | PC/PDA 접속, 로그인, 비밀번호 변경 | O |
| 2 | 대시보드 및 메뉴 구조 | 30분 | 대시보드 위젯, 사이드바 메뉴 탐색 | O |
| 3 | 공통 기능 사용법 | 30분 | DataGrid 필터/정렬, 엑셀 내보내기, 다국어 전환 | O |
| 4 | 다크모드 및 개인 설정 | 30분 | 테마 변경, 알림 설정 | O |

## 4.2 기준정보 관리 교육 (TR-001)

| 과정 ID | TR-001 |
| --- | --- |
| 과정명 | 기준정보 관리 교육 |
| 교육 대상 | 시스템관리자, 생산관리자 |
| 교육 유형 | 집합교육(실습) |
| 교육 시간 | 4시간 |
| 교육 수준 | 중급 |
| 선수 과정 | TR-000 |
| 관련 메뉴 | 품목, BOM, 라우팅, 공정, 설비, 창고 등 13개 화면 |

| 단원 | 주제 | 시간 | 내용 | 실습 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품목 등록/수정 | 40분 | 품목유형, IQC 설정, 포장단위, 유수명 | O |
| 2 | BOM 관리 | 40분 | BOM 구조 등록, 엑셀 업/다운로드, 라우팅 연동 | O |
| 3 | 라우팅/공정 관리 | 40분 | 공정 등록, 라우팅 설정, 품질조건 설정 | O |
| 4 | 설비/창고/작업자 관리 | 40분 | 설비 등록, 점검항목, 창고/로케이션, 작업자 QR | O |
| 5 | 거래처/바코드 매핑 | 30분 | 거래처 등록, 제조사 바코드 1:1 매핑 | O |
| 6 | 라벨/작업지도서 | 30분 | 라벨 양식 관리, 작업지도서 이미지 업로드 | O |

## 4.3 자재관리 교육 (TR-002)

| 과정 ID | TR-002 |
| --- | --- |
| 과정명 | 자재관리 교육 |
| 교육 대상 | 자재관리자 |
| 교육 유형 | 집합교육(실습) |
| 교육 시간 | 4시간 |
| 교육 수준 | 중급 |
| 선수 과정 | TR-000 |
| 관련 메뉴 | 입하, IQC, 라벨발행, 입고, 출고, LOT 등 14개 화면 |

| 단원 | 주제 | 시간 | 내용 | 실습 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PO 관리 및 현황 | 30분 | PO 등록, PO 대비 입고 현황 조회 | O |
| 2 | 입하관리 | 60분 | PO 입하, 수동 입하, 입하 취소(역분개) | O |
| 3 | IQC 검사/라벨 발행 | 60분 | IQC 항목 입력, 합부 판정, 라벨 발행/재발행 | O |
| 4 | 입고관리 | 40분 | 일괄/분할 입고, 자동입고, 입고 이력 조회 | O |
| 5 | 출고/LOT 관리 | 40분 | 출고요청, 자재출고, LOT 분할/병합, 폐기 | O |
| 6 | 재고 관리 | 30분 | 재고현황, 수불이력, 재고실사, 유수명 관리 | O |

## 4.4 생산관리 교육 (TR-003)

| 과정 ID | TR-003 |
| --- | --- |
| 과정명 | 생산관리 교육 |
| 교육 대상 | 생산관리자, 현장작업자 |
| 교육 유형 | 집합교육(실습) |
| 교육 시간 | 4시간 |
| 교육 수준 | 중급 |
| 선수 과정 | TR-000 |
| 관련 메뉴 | 작업지시, 실적입력(4유형), 샘플검사, 포장 등 13개 화면 |

| 단원 | 주제 | 시간 | 내용 | 실습 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 월간생산계획 | 30분 | 계획 등록/확정/마감 | O |
| 2 | 작업지시 관리 | 40분 | 완제품 기준 작업지시 생성, 자재 불출요청서 | O |
| 3 | 실적입력 - 수작업/가공 | 60분 | 설비 QR 스캔, 자재 확인, 실적 등록 | O |
| 4 | 실적입력 - 검사/통전 | 60분 | 단순검사, 장비검사, 마스터 샘플 검사 | O |
| 5 | 재작업/수리 | 30분 | NG 제품 수리 등록, 재검사, 신규 라벨 | O |
| 6 | 포장/제품재고 | 30분 | 포장 관리, 제품 입출고, 재고 조회 | O |

## 4.5 품질관리 교육 (TR-004)

| 과정 ID | TR-004 |
| --- | --- |
| 과정명 | 품질관리 교육 |
| 교육 대상 | 품질관리자 |
| 교육 유형 | 집합교육(실습) |
| 교육 시간 | 4시간 |
| 교육 수준 | 고급 |
| 선수 과정 | TR-000, TR-002 |
| 관련 메뉴 | IQC, 불량, 공정검사, OQC, SPC, CAPA 등 19개 화면 |

| 단원 | 주제 | 시간 | 내용 | 실습 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수입검사(IQC) | 40분 | 검사항목 관리, 계측값 입력, 합부 판정 | O |
| 2 | 공정검사/출하검사(OQC) | 40분 | 공정별 검사, 외관검사, 검사원 실명제 | O |
| 3 | 불량/재작업 관리 | 40분 | 불량 접수→분석→해결, 재작업 검사 | O |
| 4 | SPC/Control Plan | 60분 | 관리도 차트, Cpk 계산, 관리방법 설정 | O |
| 5 | 변경관리/CAPA/FAI/PPAP | 40분 | 설계변경, 시정예방, 초도품, 생산부품 승인 | O |
| 6 | 추적관리/감사 | 30분 | 제품 시리얼 역추적, 내부/외부 감사 관리 | O |

## 4.6 설비관리 교육 (TR-005)

| 과정 ID | TR-005 |
| --- | --- |
| 과정명 | 설비관리 교육 |
| 교육 대상 | 설비관리자, 현장작업자 |
| 교육 유형 | 집합교육(실습) |
| 교육 시간 | 3시간 |
| 교육 수준 | 중급 |
| 선수 과정 | TR-000 |
| 관련 메뉴 | 금형, 일상/정기점검, 예방보전, 계측기 등 14개 화면 |

| 단원 | 주제 | 시간 | 내용 | 실습 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 금형/소모부품 관리 | 40분 | 금형 등록, 타수 카운팅, 수명 관리 | O |
| 2 | 일상/정기 점검 | 60분 | PDA 점검, 캘린더 조회, 점검 이력 | O |
| 3 | 예방보전 계획/실적 | 40분 | PM 계획 등록, 주기 설정, 실적 기록 | O |
| 4 | 계측기 관리 | 30분 | 계측기 등록, 교정 관리, 교정 이력 | O |

## 4.7 출하관리 교육 (TR-006)

| 과정 ID | TR-006 |
| --- | --- |
| 과정명 | 출하관리 교육 |
| 교육 대상 | 출하담당자 |
| 교육 유형 | 집합교육(실습) |
| 교육 시간 | 3시간 |
| 교육 수준 | 초급 |
| 선수 과정 | TR-000 |
| 관련 메뉴 | 포장, 팔렛, 출하확정, 오더, 반품 등 9개 화면 |

| 단원 | 주제 | 시간 | 내용 | 실습 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 포장/팔렛 관리 | 60분 | 포장 스캔, 혼입/과포장 방지, 팔렛 적재 | O |
| 2 | 출하오더/확정 | 60분 | 출하지시 등록, 바코드 스캔 출하 처리 | O |
| 3 | 출하이력/반품 | 30분 | 출하 이력 조회, 반품 등록 | O |
| 4 | 고객PO 관리 | 30분 | 고객 PO 등록, 현황 조회 | O |

## 4.8 PDA 현장 교육 (TR-007)

| 과정 ID | TR-007 |
| --- | --- |
| 과정명 | PDA 현장 교육 |
| 교육 대상 | 현장작업자 (PDA) |
| 교육 유형 | 현장교육(실습) |
| 교육 시간 | 2시간 |
| 교육 수준 | 초급 |
| 선수 과정 | TR-000 |
| 관련 메뉴 | PDA 입고, 출고, 설비점검, 재고실사 |

| 단원 | 주제 | 시간 | 내용 | 실습 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PDA 접속 및 기본 조작 | 30분 | PWA 설치, 로그인, 메뉴 탐색 | O |
| 2 | PDA 자재 입출고 | 40분 | 바코드 스캔 입고, 출고 처리 | O |
| 3 | PDA 설비 점검 | 30분 | 일상점검 체크리스트 입력 | O |
| 4 | PDA 재고실사 | 20분 | 재고실사 바코드 스캔 입력 | O |

## 4.9 시스템관리 교육 (TR-008)

| 과정 ID | TR-008 |
| --- | --- |
| 과정명 | 시스템관리 교육 |
| 교육 대상 | 시스템관리자 |
| 교육 유형 | 집합교육 |
| 교육 시간 | 3시간 |
| 교육 수준 | 고급 |
| 선수 과정 | TR-000, TR-001 |
| 관련 메뉴 | 사용자, 권한, 코드, 스케줄러, 문서 등 9개 화면 |

| 단원 | 주제 | 시간 | 내용 | 실습 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사용자/권한 관리 | 40분 | 사용자 등록, RBAC 역할/권한 설정 | O |
| 2 | PDA 권한/코드 관리 | 30분 | PDA 권한, 공통코드 등록/수정 | O |
| 3 | 시스템설정/통신 | 30분 | 자동입고, 재고동결, 시리얼포트 설정 | O |
| 4 | 스케줄러/문서 관리 | 40분 | 배치 작업 등록, 로그 조회, 문서 관리 | O |
| 5 | 교육 관리 | 30분 | 교육 계획, 실적, 수료 관리 | O |

# 5. 교육 일정

## 5.1 단계별 교육 일정

| 단계 | 기간 | 대상 | 과정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계: 관리자 교육 | 시스템 오픈 2주 전 | 시스템/생산/자재/품질 관리자 | TR-000~004, TR-008 | 선행 교육 |
| 2단계: 현장 교육 | 시스템 오픈 1주 전 | 현장작업자, 출하담당자 | TR-003, TR-006, TR-007 | 현장 실습 중심 |
| 3단계: 설비/PDA 교육 | 시스템 오픈 직전 | 설비관리자, PDA 사용자 | TR-005, TR-007 | 현장 장비 연동 |
| 4단계: 보충 교육 | 시스템 오픈 후 1주 | 전체 (필요 시) | 해당 과정 | 업무 중 발생 이슈 |

## 5.2 교육 방법

| 방법 | 설명 | 적용 과정 |
| --- | --- | --- |
| 집합교육 | 회의실에서 강사 주도 교육 + 프로젝터 | TR-000~004, TR-008 |
| 현장교육 | 생산 현장에서 실제 장비/PDA 활용 | TR-005~007 |
| OJT (On-the-Job) | 업무 중 선배 직원의 1:1 지도 | 시스템 오픈 후 보충 |
| 자습 (매뉴얼) | 사용자 매뉴얼 기반 자율 학습 | 전체 |

# 6. 교육 자료

| No | 자료명 | 형태 | 대상 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 사용자 매뉴얼 | Word/PDF | 전체 | 화면별 조작법 |
| 2 | 교육용 PPT | PowerPoint | 강사용 | 과정별 슬라이드 |
| 3 | 실습 시나리오 | Word/PDF | 교육생 | 단계별 실습 지침서 |
| 4 | Quick Reference Card | A4 1장 | 현장 부착 | 주요 기능 요약 |
| 5 | PDA 가이드 | Word/PDF | PDA 사용자 | PDA 전용 조작법 |
| 6 | 교육 동영상 | MP4 | 전체 | 추후 제작 (선택) |

* 교육 환경: 테스트 서버 + 시드 데이터 (실제 운영 데이터와 분리)

# 7. 교육 평가

## 7.1 평가 방법

| 평가 방법 | 설명 | 적용 |
| --- | --- | --- |
| 실습 평가 | 교육 과정 중 실습 과제 수행 여부 확인 | 전체 과정 |
| 이해도 테스트 | 핵심 기능 10문항 (객관식+실습형) | 관리자 과정 |
| 현장 적용 확인 | 시스템 오픈 후 1주간 실무 적용 여부 모니터링 | 전체 |
| 교육 만족도 조사 | 교육 내용/강사/환경 만족도 설문 | 전체 과정 |

## 7.2 수료 기준

| 기준 | 설명 |
| --- | --- |
| 출석률 | 교육 시간의 80% 이상 출석 |
| 실습 완료 | 모든 실습 과제 수행 완료 |
| 이해도 테스트 | 70점 이상 (관리자 과정) |
| 미수료 시 | 보충 교육 후 재평가 |