HARNESS MES

Manufacturing Execution System

테스트계획서

| 프로젝트명 | HARNESS MES |
| --- | --- |
| 산출물명 | 테스트계획서 |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-03-18 |
| 작성자 | HANES MES팀 |

# 개정이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-18 | HANES MES팀 | 최초 작성 |

# 목차

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 HARNESS MES 시스템의 테스트 전략, 범위, 환경, 일정, 진입/종료 기준, 결함 관리 방안을 정의한다.

## 1.2 범위

전체 18개 백엔드 모듈, 144개 프론트엔드 화면, 125개 엔티티, 101개 컨트롤러, 105개 서비스에 대한 테스트를 포함한다.

## 1.3 참고 문서

| 문서명 | 설명 |
| --- | --- |
| 요구사항 정의서 | 기능/비기능 요구사항 95건 |
| 기능설계서 | 기능별 상세 설계 (입력/처리/출력/예외) |
| DB설계서 | 테이블/컬럼/관계 정의 |
| 화면설계서 | 화면 레이아웃/항목/버튼 정의 |
| 단위테스트 결과서 | 서비스별 단위테스트 결과 |

# 2. 테스트 전략

## 2.1 테스트 레벨

| 레벨 | 설명 | 도구 | 담당 | 자동화 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | 서비스/컨트롤러 개별 메서드 검증 | Jest + @golevelup/ts-jest | 개발팀 | 자동 |
| 통합 테스트 | API 엔드포인트 → DB 연동 검증 | Jest + Supertest | 개발팀 | 자동 |
| 시스템 테스트 | 전체 프로세스 흐름 검증 | 수동 테스트 (브라우저) | QA팀 | 수동 |
| 인수 테스트 | 고객 요구사항 충족 여부 확인 | 수동 테스트 | 고객/PM | 수동 |

## 2.2 테스트 유형

| 유형 | 설명 | 적용 시점 |
| --- | --- | --- |
| 기능 테스트 | 요구사항 대비 기능 동작 검증 | 모든 기능 개발 완료 후 |
| 경계값 테스트 | 입력값 최소/최대/경계 조건 검증 | DTO 검증, 수량 제한 |
| 비기능 테스트 | 성능, 보안, 호환성 검증 | 시스템 테스트 단계 |
| 회귀 테스트 | 변경 후 기존 기능 영향 검증 | 매 릴리스 전 |
| 동시성 테스트 | 동시 사용자 처리 검증 | 재고 관련 (pessimistic lock) |
| 호환성 테스트 | 브라우저/디바이스 호환 검증 | 인수 테스트 단계 |

# 3. 테스트 환경

## 3.1 소프트웨어 환경

| 프론트엔드 | Next.js 15.2 + React 19 + TailwindCSS 4 |
| --- | --- |
| 백엔드 | NestJS 11 + TypeORM 0.3 + Oracle DB |
| Node.js | v24.x |
| 패키지 매니저 | pnpm@10.28.1 |
| 빌드 시스템 | Turborepo |
| 프로세스 관리 | PM2 |

## 3.2 테스트 도구

| 도구 | 용도 | 버전 |
| --- | --- | --- |
| Jest | 단위/통합 테스트 프레임워크 | 내장 |
| @golevelup/ts-jest | NestJS Mock 생성 (createMock/DeepMocked) | 최신 |
| @nestjs/testing | NestJS 테스트 모듈 | 11.x |
| Supertest | HTTP API 통합 테스트 | 최신 |
| pnpm build | 빌드 검증 (TypeScript 컴파일 에러 0건) | 10.28.1 |
| 브라우저 | Chrome/Edge (수동 시스템 테스트) | 최신 |

## 3.3 테스트 데이터

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 단위 테스트 | Mock 데이터 (실제 DB 미사용) |
| 통합 테스트 | 테스트 전용 Oracle 스키마 |
| 시스템 테스트 | 시드 데이터 (ComCode, 품목, 창고 등) |
| 인수 테스트 | 실제 운영 데이터 기반 |

# 4. 테스트 범위

## 4.1 모듈별 테스트 범위

| No | 모듈 | 서비스 수 | spec 파일 | 테스트 케이스 | 페이지 수 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | material (자재관리) | 15 | 15 | ~150 | 14 | 상 |
| 2 | master (기준정보) | 15 | 15 | ~130 | 13 | 상 |
| 3 | quality (품질관리) | 15 | 15 | ~120 | 19 | 상 |
| 4 | production (생산관리) | 10 | 8 | ~100 | 13 | 상 |
| 5 | shipping (출하관리) | 7 | 7 | ~70 | 9 | 상 |
| 6 | inventory (재고관리) | 6 | 6 | ~60 | 6 | 상 |
| 7 | equipment (설비관리) | 5 | 5 | ~55 | 11 | 상 |
| 8 | system (시스템관리) | 7 | 7 | ~60 | 9 | 중 |
| 9 | scheduler (스케줄러) | 4 | 4 | ~40 | 1 | 중 |
| 10 | consumables (소모품) | 3 | 2 | ~25 | 6 | 중 |
| 11 | customs (보세관리) | 1 | 1 | ~10 | 3 | 중 |
| 12 | outsourcing (외주관리) | 1 | 1 | ~10 | 3 | 중 |
| 13 | 기타 (auth,user,role,etc) | 5 | 5 | ~15 | 2 | 중 |
|  | 합계 | 105 | 96 | ~845 | 144 |  |

## 4.2 테스트 제외 항목

| 항목 | 사유 |
| --- | --- |
| Playwright E2E 테스트 | 프로젝트 규칙상 금지 (수동 테스트 대체) |
| 설비 PLC 연동 | 3차 개발 범위 (보류) |
| ERP 인터페이스 | 3차 개발 범위 (보류) |
| 계측장비 RS-232 | 하드웨어 의존 (별도 현장 테스트) |

# 5. 테스트 일정

| 단계 | 활동 | 시작일 | 종료일 | 담당 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 단위 테스트 작성/실행 | 개발 병행 | 개발 완료 시 | 개발팀 | 단위테스트 결과서 |
| 2 | 통합 테스트 | 단위 테스트 완료 후 | 1주 | 개발팀 | 통합테스트 결과서 |
| 3 | 시스템 테스트 | 통합 테스트 완료 후 | 2주 | QA팀 | 결함 보고서 |
| 4 | 결함 수정 및 회귀 테스트 | 시스템 테스트 병행 | 1주 | 개발팀 | 수정 확인서 |
| 5 | 인수 테스트 (UAT) | 시스템 테스트 완료 후 | 1주 | 고객/PM | 인수 확인서 |

# 6. 테스트 케이스 요약

## 6.1 현황

| 단위 테스트 파일 | 96개 (*.spec.ts) |
| --- | --- |
| 단위 테스트 케이스 | ~845건 (it 블록) |
| 테스트 패턴 | AAA (Arrange-Act-Assert) / Given-When-Then |
| Mock 방식 | @golevelup/ts-jest createMock (DeepMocked) |
| 커버리지 목표 | CUD 메서드 100%, 전체 70% 이상 |

## 6.2 우선순위별 분포

| 우선순위 | 테스트 범위 | 예상 케이스 수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상 (Must) | 핵심 업무 흐름 (입하→IQC→입고→생산→출하) | ~500 | 60% |
| 중 (Should) | 보조 기능 (재고실사, 소모품, 보세, 외주) | ~250 | 30% |
| 하 (Could) | 편의 기능 (다크모드, 내보내기, 라벨 재발행) | ~95 | 10% |

# 7. 진입/종료 기준

## 7.1 테스트 진입 기준

☐ 개발 완료 및 pnpm build 에러 0건

☐ 단위 테스트 전체 PASS (Jest)

☐ 테스트 환경 구성 완료 (DB, 시드 데이터)

☐ 테스트 데이터 준비 완료

☐ 요구사항 정의서 확정

## 7.2 테스트 종료 기준

☐ 전체 테스트 케이스 실행 완료 (실행률 100%)

☐ 심각도 치명적(Critical) 결함 0건

☐ 심각도 높음(High) 결함 해결률 100%

☐ 심각도 중간(Medium) 결함 해결률 95% 이상

☐ 고객 인수 테스트(UAT) 통과

☐ 성능 목표 달성 (페이지 로딩 3초 이내)

## 7.3 중단/재개 기준

| 조건 | 기준 |
| --- | --- |
| 중단 | 치명적 결함 3건 이상 동시 발생 |
| 중단 | 테스트 환경 장애로 테스트 불가 |
| 재개 | 중단 원인 해결 확인 후 |
| 재개 | 회귀 테스트 통과 후 계속 |

# 8. 결함 관리

## 8.1 결함 심각도

| 심각도 | 설명 | 예시 | 목표 해결 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 치명적 (Critical) | 시스템 중단, 데이터 손실 | 재고 수량 불일치, 트랜잭션 롤백 실패 | 4시간 이내 |
| 높음 (High) | 핵심 기능 사용 불가 | 입고 등록 실패, 라벨 발행 오류 | 1일 이내 |
| 중간 (Medium) | 기능 일부 제한, 우회 가능 | 필터 미작동, 페이지네이션 오류 | 3일 이내 |
| 낮음 (Low) | UI/UX 개선사항 | 정렬 순서, 텍스트 오타, 색상 | 1주 이내 |

## 8.2 결함 처리 프로세스

• 발견 → 등록 (GitHub Issues)

• 분류 (심각도/우선순위 지정)

• 할당 (담당 개발자 지정)

• 수정 (코드 수정 + 단위테스트 추가)

• 검증 (QA 재테스트)

• 종결 (확인 후 Close)

## 8.3 결함 관리 도구

| 도구 | GitHub Issues |
| --- | --- |
| 라벨 | bug, critical, high, medium, low |
| 템플릿 | 결함 제목, 재현 단계, 기대결과, 실제결과, 스크린샷 |

# 9. 리스크 및 대응 방안

| No | 리스크 | 영향 | 확률 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oracle DB 연결 불안정 | 테스트 중단 | 중 | 테스트 전용 DB 별도 구성, Mock 테스트 병행 |
| 2 | 바코드 스캐너 현장 미확보 | 인터페이스 테스트 불가 | 높 | 시뮬레이터로 대체, 현장 테스트 별도 일정 |
| 3 | 요구사항 변경 | 테스트 범위 변동 | 중 | 변경 시 영향도 분석 후 테스트 케이스 갱신 |
| 4 | 동시 사용자 부하 | 성능 이슈 발견 지연 | 낮 | pessimistic lock 단위테스트로 사전 검증 |
| 5 | PLC 연동 미확정 | 설비 인터락 테스트 불가 | 높 | 3차 개발로 이관, 소프트웨어 인터락만 테스트 |

# 10. 역할 및 책임

| 역할 | 담당 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 테스트 관리자 | PM | 테스트 계획/일정 관리, 진행 보고 |
| 개발팀 | 개발자 | 단위/통합 테스트 작성 및 실행, 결함 수정 |
| QA팀 | QA 담당자 | 시스템 테스트 실행, 결함 등록, 재테스트 |
| 고객/현업 | 고객사 담당자 | 인수 테스트 실행, 승인 |