PDA 프로그램 구현을 위한 역질문서

HANES MES 프로젝트

작성일: 2026-02-23 | 회신 요청: 해당 항목에 체크(☑) 또는 기재 후 회신

요구사항최종.md에서 PDA 플랫폼으로 구현해야 할 프로그램 7개 + 프레임워크 1개를 추출하였습니다. 각 프로그램의 상세 구현 방식에 대해 아래 질문에 답변해 주시기 바랍니다.

PDA 프로그램 목록 (요구사항 추출)

| No | 프로그램명 | 플랫폼 | 구현 | 비고 (요구사항 원문) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 설비 일상점검 | PDA | △ | 목록별 체크기능 필요, PDA 프로그램 필요 |
| 2 | 자재입고 | PC/PDA | △ | 현물 바코드 스캔으로 전개 필요, PDA 필요 |
| 3 | 자재불출(출고/이동) | PC/PDA | △ | 불출요청서 바코드를 리딩하여 진행 필요 |
| 4 | 자재재고보정 | PDA | △ | PC 버전 구현됨, PDA 프로그램 필요 |
| 5 | 자재재고실사 | PC/PDA | △ | 창고/로케이션별 실사, PDA 입력, 월 1회 이상 |
| 6 | 출하실적 등록 | PC/PDA | O | 출하지시/제품 포장 바코드 스캔, 작업자 스캔 후 출하 |
| 7 | 제품 재고실사 | PC/PDA | X | 자재 재고실사와 별개로 필요, 신규 개발 |
| ★ | PDA 프레임워크 | PDA | X | 로그인, 권한별 프로그램 실행, 안드로이드 프레임 개발 |

1. PDA 프레임워크 (공통 기반)

요구사항: PDA는 목록의 프로그램 외 로그인, 권한에 따른 프로그램 실행 등 프레임 개발이 병행되어야 함 (안드로이드)

Q1-1. 개발 플랫폼

| 방식 | 장점 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 안드로이드 네이티브 (Kotlin) | PDA SDK 직접 연동 최적, 바코드 성능 우수 | Kotlin 개발 인력 필요 |
| 크로스플랫폼 (Flutter) | iOS 확장 가능, 빠른 UI 개발 | PDA SDK 플러그인 개발 필요 |
| 크로스플랫폼 (React Native) | 웹 개발 인력 활용 가능 | PDA SDK 네이티브 브릿지 개발 필요 |
| 모바일 웹 (PWA) | 별도 앱 설치 불필요, 배포 간편 | 바코드 SDK 연동 제한, 오프라인 제한 |

- ☐ 안드로이드 네이티브 (Kotlin/Java)

- ☐ 크로스플랫폼 (Flutter)

- ☐ 크로스플랫폼 (React Native)

- ☐ 모바일 웹 (PWA)

- ■ 기타: 가장 빠른 개발 방법 선정

Q1-2. PDA 디바이스 기종

| PDA 내장 바코드 스캐너 SDK가 기종마다 다르므로 기종 확정이 선행 필요합니다. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 제조사 |  | 대표 모델 | 스캐너 SDK |
| Zebra |  | TC21, TC26, TC52, MC3300 | DataWedge API |
| Honeywell |  | CT40, CT60, EDA52 | Honeywell Barcode SDK |
| Samsung |  | Galaxy XCover 시리즈 | Knox SDK + 외장 스캐너 |
| UROVO |  | DT50, i6310 | 자체 SDK |

- ■ Zebra — 모델: TC21 예상

- ☐ Honeywell — 모델: _______________

- ☐ Samsung — 모델: _______________

- ☐ 기타 — 제조사/모델: _______________

- ☐ 미확정 — 조달 예정일: _______________

Q1-3. 로그인 방식

| 방식 | 화면 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| ID/PW 입력 | 아이디, 비밀번호 입력 → 로그인 버튼 | PC MES와 동일한 계정 체계 |
| 작업자 QR 스캔 | PDA 스캐너로 작업자 QR 카드 스캔 → 자동 로그인 | 작업자별 QR 카드 발급, 작업자마스터 연동 |
| 사번 + PIN | 사번 입력 + 4자리 PIN → 로그인 | 작업자 PIN 관리 기능 추가 |
| 생체 인증 | 지문/안면 인식 → 로그인 | 디바이스 생체인증 API 연동 |

- ■ ID/PW 입력

- ■ 작업자 QR 스캔

- ☐ 사번 + PIN

- ☐ 생체 인증

- ☐ 기타: _______________

Q1-4. 세션 관리

Q1-4-1. 자동 로그아웃 시간은?

- ☐ 30분

- ☐ 1시간

- ☐ 교대 종료 시

- ■ 로그아웃 없음 (수동만)

- ☐ 기타: ___분

Q1-4-2. 여러 작업자 교대 사용 시나리오가 있는가?

- ☐ 없음 — 1인 1디바이스 전용

- ☐ 있음 — 로그아웃 → 다음 작업자 로그인 (동일 디바이스)

- ■ 있음 — 작업자 QR 전환 (로그아웃 없이 작업자만 전환)

Q1-5. 권한 체계

| 방식 | 동작 설명 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| PC 권한 공유 | PC MES와 동일한 역할(Role)로 PDA 메뉴 접근 제어 | PC 역할 테이블에 PDA 메뉴 매핑 추가 |
| PDA 전용 권한 | PDA만의 별도 역할/권한 체계 운영 | PDA 역할 마스터, 메뉴 권한 테이블 별도 설계 |
| 권한 없음 | 로그인한 작업자 누구나 모든 PDA 메뉴 사용 | 없음 |

- ☐ PC 권한 공유

- ■ PDA 전용 권한

- ☐ 권한 없음

- ☐ 기타: _______________

Q1-6. 바코드 스캐닝 공통

요구사항: 바코드 스캐닝은 HID Mode가 아닌 Buffered Mode (Serial, API, SDK)로 스캔하여 바코드 유형을 시스템에서 구분하여 액션 필요

Q1-6-1. 스캔 실패(인식 불가) 시 수동 입력을 허용하는가?

- ■ 허용 — 수동 입력 시 바코드 번호 직접 타이핑

- ☐ 허용하되 사유 입력 필수

- ☐ 불허 — 반드시 스캔으로만 입력

Q1-6-2. 연속 스캔 지원 범위는?

예: 자재입고 시 자재 바코드 → 로케이션 바코드를 연속 스캔하는 시나리오

- ☐ 단일 스캔 — 한 번에 하나의 바코드만 스캔

- ■ 연속 스캔 — 여러 종류의 바코드를 연속으로 스캔, 시스템이 유형 자동 구분

- ☐ 기타: _______________

Q1-7. 네트워크 및 오프라인

| 방식 | 동작 설명 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi 전용 | 공장 내 Wi-Fi만 사용, 외부 접속 불가 | 공장 Wi-Fi 커버리지 확보 |
| Wi-Fi + LTE | Wi-Fi 우선, 끊기면 LTE 전환 | LTE 데이터 요금, VPN 구성 |

- ■ Wi-Fi 전용

- ☐ Wi-Fi + LTE

- ☐ 기타: _______________

Q1-7-1. 오프라인(네트워크 끊김) 시 처리는?

| 방식 | 동작 설명 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 작업 차단 | 네트워크 없으면 모든 작업 불가, "네트워크 연결 확인" 메시지 | 없음 |
| 임시 저장 후 동기화 | 오프라인에서 작업 → 재접속 시 서버 동기화 | 로컬 DB(SQLite), 동기화 로직, 충돌 해결 규칙 |

- ■ 작업 차단 (온라인 필수)

- ☐ 임시 저장 후 동기화

- ☐ 기타: _______________

Q1-8. 다국어/UI

- ■ 다국어 지원 필요 (PC MES와 동일: 한/영/중/베)

- ☐ 한국어만

- ☐ 기타: _______________

Q1-8-1. 앱 배포 방식은?

- ☐ Google Play Store 배포

- ■ 사내 APK 직접 배포 (사이드로딩)

- ☐ MDM(모바일 디바이스 관리) 통한 배포

- ☐ 기타: _______________

2. 설비 일상점검 (PDA)

요구사항: 설비별 일상/정기 점검 항목 기준정보 기준, 일상점검은 목록별로 체크기능 필요, PDA 프로그램 필요

Q2-1. 점검 시작 방법

| 방식 | 화면 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 설비 QR 스캔 | 설비 QR 스캔 → 해당 설비 점검 항목 자동 표시 | 모든 설비에 QR 코드 부착 |
| 목록에서 선택 | 공장/라인/설비 트리에서 설비 선택 | 없음 |
| 미점검 설비 알림 | PDA 실행 시 "미점검 설비 3대" 알림 → 터치하여 진행 | 미점검 조회 로직 |

- ■ 설비 QR 스캔

- ☐ 목록에서 선택

- ☐ 미점검 설비 알림

- ☐ 복합 (QR 스캔 + 미점검 알림): _______________

설비와 설비내 확인해야 하는 부분에 바코드 부착,

Q2-2. 점검 항목 입력 유형

| 입력 유형 | 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| OK/NG 체크만 | 각 항목마다 OK / NG 버튼 터치 | 없음 (기존 구현 활용) |
| OK/NG + 계측값 | 압력: [___ psi] OK/NG, 온도: [___ ℃] OK/NG | 점검항목에 "계측형" 구분, 기준값(min/max) 등록 |
| OK/NG + 사진 첨부 | NG 판정 시 사진 촬영 첨부 | PDA 카메라 연동, 이미지 업로드 API |

- ☐ OK/NG 체크만

- ☐ OK/NG + 계측값 입력

- ☐ OK/NG + 사진 첨부

- ☐ 전부 (OK/NG + 계측값 + 사진

- ■  OK/NG 체크하되 – NG시 내용 입력, 코드화 후 선택하도록 (파손, 탈락, 노후화 등), 직접입력도 가능

- ☐ 기타: _______________

Q2-3. NG 판정 시 후속 처리

| 처리 | 동작 설명 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 기록만 | NG 기록만 남기고 점검 완료 처리 | 없음 |
| 관리자 알림 | NG 발생 시 관리자에게 실시간 알림 | 알림 시스템 (푸시/SMS/모니터링 연동) |
| 설비 사용 차단 | NG 판정 시 해당 설비 인터락 발동 → 생산 차단 | 인터락 시스템 연동 |

- ☐ 기록만

- ☐ 관리자 알림

- ■설비 사용 차단 (인터락 연동)

- ☐ 기타: _______________

Q2-4. 일상점검 vs 정기점검

- ☐ 동일 메뉴 — 점검 유형(일상/정기) 탭으로 구분

- ☐ 별도 메뉴 — 일상점검 / 정기점검 각각 메뉴

- ■ 정기점검은 PC에서만 수행, PDA는 일상점검만

정기점검은 1차버전 미 대상

Q2-4-1. 이미 점검한 설비를 다시 점검하면?

- ☐ 덮어쓰기 — 기존 기록 대체

- ■ 추가 기록 — 이력으로 누적 — "이미 점검 완료된 설비입니다" 안내도 필요

- ☐ 차단 — "이미 점검 완료된 설비입니다" 안내

Q2-5. 소모품(설비부품) 연동

예: 커터날 사용횟수, 어플리케이터 사용횟수 등 소모성 설비부품

- ☐ 점검 시 소모품 QR 스캔 → 사용횟수 표시, 수명 경고 확인

- ☐ 점검 화면에 소모품 상태(NORMAL/WARNING/REPLACE) 표시만

- ■ 소모품 관리는 PC에서만, PDA 점검과 무관

- ☐ 기타: _______________

3. 자재입고 (PDA)

요구사항: 작업자, 창고, 로케이션 정보, 자재 시리얼, PDA 및 PC로 입고. 현물 바코드 스캔으로 전개 필요

Q3-1. PDA 입고 스캔 순서

| 순서 | 방식 A | 방식 B | 방식 C |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 자재 바코드 스캔 | 창고 바코드 스캔 | IQC 합격 건 목록 표시 |
| ② | 창고 바코드 스캔 | 로케이션 바코드 스캔 | 자재 바코드 스캔 |
| ③ | 로케이션 바코드 스캔 | 자재 바코드 스캔 (다건) | 로케이션 바코드 스캔 |
| ④ | 입고 확정 | 입고 확정 | 입고 확정 |

- ☐ 방식 A — 자재 → 창고 → 로케이션 순

- ☐ 방식 B — 창고/로케이션 먼저 → 자재 다건 스캔

- ☐ 방식 C — IQC 합격 건에서 선택 → 자재 스캔

- ■ 기타: 06-워크플로우-역질문서 [답변 V1] 참조

Q3-2. 자재 바코드 매핑

요구사항: "자재 제조사 바코드 매핑" 프로그램이 별도 존재 (상당히 중요, 반드시 구현 필요)

Q3-2-1. PDA에서 제조사 바코드를 스캔하면?

| 처리 | 동작 설명 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 자동 매핑 | 제조사 바코드 스캔 → MES 자재코드 자동 매칭 → 입고 정보 표시 | 자재 제조사 바코드 매핑 테이블 사전 등록 |
| MES 라벨만 인식 | MES에서 발행한 자재 라벨 바코드만 스캔 가능 | IQC 합격 후 MES 라벨 발행이 선행 |

- ■  제조사 바코드 자동 매핑

- ☐ MES 자재 라벨만 인식

- ☐ 둘 다 지원 (MES 라벨 우선, 제조사 바코드 폴백)

06-워크플로우-역질문서 [답변 V1] 참조

Q3-3. 입고 수량 처리

- ☐ 스캔 건수 = 입고 수량 (시리얼 1건 = 1스캔)

- ☐ 바코드 스캔 후 수량 수동 입력 (LOT 단위 입고)

- ■ 기타: 바코드 발행 시 자동 입고, 적치 시 스캔

Q3-4. IQC 미합격 자재 스캔 시

- ■  입고 차단 — "IQC 미합격 자재입니다. 입고 불가" 메시지

- ☐ 경고 후 허용 — "IQC 미합격 자재입니다. 계속하시겠습니까?"

- ■  IQC 무검사(iqcYn=N) 자재는 바로 입고 허용

- ☐ 기타: _______________

Q3-5. 입고 취소

- ☐ PDA에서 당일 입고분 취소 가능

- ■  PDA에서는 취소 불가 — PC에서만 처리 (당일 입고 및 불출 이력이 없는 자재에 한함)

- ☐ 기타: _______________

4. 자재불출 — 출고/이동 (PDA)

요구사항: 작업자, 출고유형, 이동 창고(로케이션), 자재시리얼, 작업지시. 불출요청서 바코드 리딩 필요

Q4-1. 불출 시작 방법

| 방식 | 화면 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 불출요청서 바코드 스캔 | 불출요청서 바코드 스캔 → 필요 자재 목록 표시 → 자재 하나씩 스캔 | 불출요청서 바코드 체계 확정, 인쇄물 발행 |
| 작업지시 바코드 스캔 | 작업지시서 바코드 스캔 → BOM 기반 필요 자재 목록 표시 | 작업지시서 바코드 체계 확정 |
| 수동 선택 | 작업지시 목록에서 선택 → 필요 자재 표시 → 자재 스캔 | 없음 |

- ☐ 불출요청서 바코드 스캔

- ■작업지시 바코드 스캔  -> 불출요청서 바코드를 작업지시 바코드로 표기

- ☐ 수동 선택

- ☐ 기타: _______________

Q4-2. 피킹(불출) 확인 방식

| 불출요청서에 따라 자재를 하나씩 확인하는 과정 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 방식 |  | 동작 설명 | 사전요구사항 |
| 자재 바코드 스캔 |  | 필요 자재 목록 표시 → 자재 하나씩 스캔 → 목록에서 체크 처리 | 자재 LOT별 바코드 라벨 부착 |
| 로케이션 + 자재 스캔 |  | 로케이션 스캔 → 해당 위치 자재 스캔 → 확인 | 로케이션 바코드 부착 |
| 수량 수동 입력 |  | 자재 목록 확인 → 수량만 입력 | 없음 (추적성 낮음) |

- ☐ 자재 바코드 스캔

- ☐ 로케이션 + 자재 스캔

- ☐ 수량 수동 입력

- ■ 기타 : 불출과 피킹을 동시 처리

Q4-3. 과불출 방지

- ☐ 차단 — 요청 수량 초과 시 스캔 불가

- ■ 경고 후 허용 — "요청 수량 초과입니다. 계속하시겠습니까?"

- ☐ 제한 없음

Q4-4. 잔여 자재 반납

- ☐ PDA에서 반납 처리 가능 — 자재 스캔 → 반납 창고/로케이션 스캔 → 확정

- ☐ PDA에서는 반납 불가 — PC에서만 처리

- ■ 기타: 반납없음, 생산현장내 자재보관 로케이션 구성

Q4-5. 출고 유형

PDA에서 지원해야 할 출고 유형을 선택해 주세요

- ☐ 생산불출 (작업지시 기반)

- ☐ 창고 이동 (출고 창고 → 입고 창고)

- ☐ 반품 출고 (공급업체 반품)

- ■ 전부 지원

- ☐ 기타: _______________

5. 자재재고보정 (PDA)

요구사항: 작업자, 자재 재고 조정 정보. 최초 재고보다 많은 재고로는 보정할 수 없음. PC 버전 구현됨, PDA 필요

Q5-1. PDA 보정 프로세스

| 방식 | 화면 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 자재 바코드 스캔 | 자재 바코드 스캔 → 현재 재고 표시 → 실재고 입력 → 확정 | 자재 바코드 라벨 |
| 로케이션 + 자재 스캔 | 로케이션 스캔 → 자재 목록 → 자재 선택 → 수량 입력 | 로케이션 바코드 |

- ■ 자재 바코드 스캔 → 수량 입력

- ☐ 로케이션 + 자재 스캔

- ☐ 기타: _______________

Q5-2. 보정 사유 입력

- ■ 필수 — 사유 선택형 (파손, 분실, 계량 오차, 기타)

- ☐ 필수 — 자유 입력

- ☐ 선택사항 — 입력 안 해도 보정 가능

Q5-3. 관리자 승인

- ☐ 승인 불필요 — 작업자 단독 확정

- ☐ 일정 수량 이상 차이 시 승인 필요 — 기준: ___개 이상

- ■ 모든 보정에 승인 필요

- ☐ 기타: _______________

6. 자재재고실사 (PDA)

요구사항: 창고/로케이션별 자재재고 실사(PDA 입력). 실사 시작 시 모든 자재 재고 트랜잭션 제한. 월 1회 이상, 실사 후 기초재고 생성

Q6-1. 실사 시작/종료 주체

| 방식 | 동작 설명 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| PC에서 시작, PDA 입력 | PC에서 "실사 개시" → PDA에서 현장 스캔 → PC에서 "실사 종료/확정" | PC-PDA 실시간 동기화 |
| PDA에서 직접 시작 | PDA에서 창고 선택 → "실사 시작" → 스캔 → "실사 완료" | PDA에 실사 시작/종료 권한 부여 |

- ■ PC에서 시작/종료, PDA는 현장 입력만

- ☐ PDA에서 직접 시작/종료 가능

- ☐ 기타: _______________

Q6-2. PDA 실사 입력 방식

| 방식 | 화면 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 로케이션 스캔 → 자재 스캔 | 로케이션 QR 스캔 → 해당 위치 자재 하나씩 스캔 → 자동 카운트 | 로케이션 QR + 자재 바코드 |
| 로케이션 스캔 → 수량 입력 | 로케이션 QR 스캔 → 자재 목록 표시 → 품목별 실수량 수동 입력 | 로케이션 QR |
| 자재 스캔만 (위치 무관) | 자재 바코드 순서 무관하게 스캔 → 시스템이 위치 자동 매핑 | 자재 바코드에 위치 정보 포함 |

- ■ 로케이션 스캔 → 자재 스캔 (자동 카운트)

- ☐ 로케이션 스캔 → 수량 수동 입력

- ☐ 자재 스캔만

- ☐ 기타: _______________

Q6-3. 트랜잭션 제한 범위

실사 중 자재 입고/불출/이동을 제한하는 범위

- ☐ 실사 중인 창고만 제한 — 다른 창고는 정상 운영

- ■전체 창고 제한 — 실사 기간 동안 모든 자재 트랜잭션 차단

- ☐ 로케이션 단위 제한 — 실사 중인 로케이션만 차단

- ☐ 기타: _______________

Q6-4. 실사 결과 확정

- ■ PDA에서 실사 완료 후 PC에서 관리자가 차이 확인 → 보정 확정

- ☐ PDA에서 바로 보정 확정 가능

- ☐ 기타: _______________

7. 출하실적 등록 (PDA)

요구사항: 출하지시 바코드 스캔, 제품 포장 바코드 스캔, 작업자 스캔 후 출하 처리. 출하취소는 당일까지만

Q7-1. 출하 스캔 순서

| 순서 | 방식 A | 방식 B | 방식 C |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 작업자 QR 스캔 | 출하지시서 바코드 스캔 | 출하지시 목록에서 선택 |
| ② | 출하지시서 바코드 스캔 | 작업자 QR 스캔 | 제품 포장 바코드 스캔 (다건) |
| ③ | 제품 포장 바코드 스캔 (다건) | 제품 포장 바코드 스캔 (다건) | 출하 확정 |
| ④ | 출하 확정 | 출하 확정 |  |

- ☐ 방식 A — 작업자 → 출하지시 → 제품 스캔

- ■ 방식 B — 출하지시 → 작업자 → 제품 스캔 → 출하확정

- ☐ 방식 C — 목록 선택 → 제품 스캔

- ☐ 기타: _______________

Q7-2. 출하 검증

Q7-2-1. 제품 혼입 방지

- ■ 출하지시 품목과 다른 제품 스캔 시 차단

- ☐ 경고 후 허용

- ☐ 검증 없음

Q7-2-2. 과출하(초과 스캔) 방지

- ■ 차단 — 출하지시 수량 도달 시 추가 스캔 불가

- ☐ 경고 후 허용 — "지시 수량 초과입니다. 계속하시겠습니까?"

- ☐ 제한 없음

Q7-3. 스캔 단위

- ☐ 개별 포장 박스 단위 스캔

- ☐ 팔레트 단위 스캔 → 하위 박스 일괄 처리

- ■ 둘 다 지원

- ☐ 기타: _______________

Q7-4. 부분 출하

- ■ 허용 — 출하지시 수량 미만이어도 출하 확정 가능

- ☐ 불허 — 출하지시 수량 전량 스캔 후에만 확정 가능

- ☐ 기타: _______________

Q7-5. 출하 취소

- ☐ PDA에서 당일 출하분 취소 가능

- ■ PDA에서는 취소 불가 — PC에서만 처리

- ☐ 기타: _______________

8. 제품 재고실사 (PDA)

요구사항: 제품창고 제품 재고 실사(PDA 입력). 재고실사 시 제품 트랜잭션 제한. 월 1회 이상. 자재 재고실사와 별개 필요 (신규 개발)

Q8-1. 자재재고실사와 UI/UX 통일 여부

- ■ 통일 — 자재재고실사와 동일한 화면 구조로 구현

- ☐ 별도 — 제품 특성에 맞는 별도 화면 설계

Q8-2. 실사 대상 범위

- ■ 완제품만

- ☐ 완제품 + 반제품

- ☐ 기타: _______________

Q8-3. 실사 스캔 단위

| 방식 | 동작 설명 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 개별 제품 바코드 | 제품 시리얼 바코드 하나씩 스캔 → 자동 카운트 | 모든 제품에 시리얼 바코드 |
| 포장 박스 바코드 | 포장 바코드 스캔 → 내용물 수량 자동 반영 | 포장 바코드에 수량 정보 포함 |
| 팔레트 바코드 | 팔레트 스캔 → 하위 박스/제품 일괄 카운트 | 팔레트-박스 매핑 데이터 |
| 수량 수동 입력 | 품목 선택 → 실수량 수동 입력 | 없음 |

- ■ 개별 제품 바코드 스캔

- ☐ 포장 박스 바코드 스캔

- ☐ 팔레트 바코드 스캔

- ☐ 수량 수동 입력

- ☐ 복합: _______________

9. 추가 PDA 프로그램 검토

요구사항 원문: "화면 구조는 추후 논의 필요, 일부 추가 개발 프로그램이 발생할 수도 있음" — 아래 프로그램들은 현재 PC 전용이지만 현장 특성상 PDA가 필요할 수 있습니다.

Q9-1. 추가 PDA 프로그램이 필요한 것은?

| 프로그램 | PDA 필요 사유 | 필요 | 불필요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 생산실적 입력 | 설비 옆에서 QR 스캔 → 바코드 스캔 → 실적 등록 | ☐ | ☐ |
| 포장 | 포장라인에서 제품 스캔 + 박스 바코드 스캔 | ☐ | ☐ |
| IQC 실적 입력 | 입하장에서 자재 바코드 스캔하며 현장 검사 | ☐ | ☐ |
| 입하관리 | 입하장에서 PDA로 입하 검수/수량 확인 | ☐ | ☐ |
| 폐기 | 현장에서 불량 바코드 스캔 → 폐기 처리 | ☐ | ☐ |

10. 개발 우선순위 및 일정

Q10-1. PDA 프로그램 개발 우선순위

| 프로그램 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | 불필요 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDA 프레임워크 | ■ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 설비 일상점검 | ☐ | ■ | ☐ | ☐ |
| 자재입고 | ■ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 자재불출 | ■ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 자재재고보정 | ■ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 자재재고실사 | ■ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 출하실적 등록 | ■ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 제품 재고실사 | ■ | ☐ | ☐ | ☐ |

Q10-2. 일정 관련

Q10-2-1. PDA 디바이스 조달 일정

기재: 테스트용 1기 보유, 구매일 미정 (예: 2026년 N월, 이미 보유 등)

Q10-2-2. PC MES 오픈과 PDA 오픈 시점

- ■ 동시 오픈 — PC MES 1차 오픈 시 PDA도 함께

- ☐ PDA는 2차 오픈 — PC MES 안정화 후 PDA 배포

- ☐ 기타: _______________

Q10-2-3. PDA 파일럿 테스트 범위

- ■ 전체 라인 동시 적용

- ☐ 1~2개 라인 시범 운영 후 확대

- ☐ 기타: _______________

11. 종합: 선택에 따른 사전요구사항 요약

| 아래는 주요 선택에 따라 사전에 준비/확정해야 할 항목을 정리한 것입니다. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 선택 사항 |  | 사전요구사항 | 담당/협의 대상 |
| PDA 디바이스 기종 |  | 기종 확정 → 바코드 SDK 연동 방식 결정 | IT 인프라, 구매팀 |
| 안드로이드 네이티브 선택 |  | Kotlin/Java 개발 인력 확보 또는 외주 | 개발팀 |
| 작업자 QR 로그인 |  | 작업자별 QR 카드 발급, 카드 관리 체계 수립 | 현장 관리자 |
| 바코드 Buffered Mode |  | PDA SDK(DataWedge 등) 설정, 바코드 유형별 액션 매핑 | 개발팀, 장비 업체 |
| 오프라인 동기화 |  | 로컬 DB(SQLite) 설계, 충돌 해결 규칙 정의 | 개발팀 |
| 제조사 바코드 매핑 |  | 자재 제조사 바코드-MES 코드 매핑 테이블 사전 등록 | 자재 담당자 |
| 로케이션 바코드 |  | 창고 내 로케이션별 QR 코드 생성/부착 | 창고 관리자 |
| 불출요청서 바코드 |  | 불출요청서 바코드 체계 정의, 인쇄 프로세스 확립 | 프로젝트 관리자 |
| 출하지시서 바코드 |  | 출하지시서 바코드 체계 확정 | 영업 담당자 |
| Wi-Fi 환경 |  | 공장 전 구역 Wi-Fi 커버리지 확보, AP 추가 설치 검토 | IT 인프라 |
| 다국어 지원 |  | PDA 앱 다국어 리소스 파일 (한/영/중/베) | 개발팀 |